项目范围管理：

确保项目做且只做所需的全部工作

定义和控制哪些工作应该包括在项目内，哪些不应该包括在项目内

范围的定义:

·产品范围——某项产品、服务或成果所具有的特性和功能

·项目范围——为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作。项目范围有时也包括产品范围。

项目范围基准:

·经过批准的项目范围说明书

·工作分解结构(WBS)

·相应的WBS词典

项目范围管理的过程：

5.1 规划范围管理 — 为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划 的过程。

5.2 收集需求 — 为实现项目目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程。

5.3 定义范围 — 制定项目和产品详细描述的过程。

5.4 创建 WBS — 将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组件的过程。

5.5 确认范围 — 正式验收已完成的项目可交付成果的过程。

5.6 控制范围 — 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。

5.1-5.4 都是在制定计划，5.5 是为了验收、5.6是为了变更做准备。

