WBS提纲式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 物资调度管理 | 客户名称 |  |
| 项目经理 |  | 计划起草人 |  |
| 项目发起人 |  | 日期 | 2022.3.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1软件规划 | 1.1项目规划 |  |  |
| 1.2计划评审 |  |  |
| 2需求开发 | 2.1用户界面设计 |  |  |
| 2.2用户需求评审 |  |  |
| 2.3修改界面和用户设计 |  |  |
| 2.4需求规格获取方法 |  |  |
| 3设计 | 3.1概要设计 |  |  |
| 3.2数据库设计 |  |  |
| 3.3设计评审 |  |  |
| 4实施 | 4.1基本信息统计 | 4.1.1物资信息 |  |
| 4.2领料管理 | 4.2.1普通物资管理 |  |
| 4.2.2医疗物资管理 |  |
| 4.3库存管理 | 4.3.1添加库存信息 |  |
| 4.3.2修改库存信息 |  |
| 4.3.3删除库存信息 |  |
| 4.4应急管理模块 | 4.4.1物资需求订单 |  |
| 4.4.2 物资供应单 |  |
| 4.4.3 紧急调度物资 |  |
| 4.5统计查询 | 4.5.1库存查询 |  |
| 4.5.2入库查询 |  |
| 4.5.3出库查询 |  |
| 4.5.4紧急物资查询 |  |
| 4.5.5多余物资查询 |  |
| 5测试 | 5.1集成测试 |  |  |
| 5.2环境测试 |  |  |
| 5.3系统测试 |  |  |
| 5.4缺陷追踪 |  |  |
| 5.5测试总结 |  |  |
| 6交付 | 6.1验收测试 |  |  |
| 6.2产品提交 |  |  |
| 6.3用户培训 |  |  |