**项目范围变更申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称**：疫情防控物资调度系统 | | | | **项目经理：**赵阳 |
| **变更提出日期：**2022年 4月14日 | | | | **变更来源：** 客户 产品线 √ 项目组 |
| **变更类型：** 需求 设计 进度 预算 人员 状态  设计 设计 | | | | |
| **模块负责人：**赵阳 | | **小组成员：**张国荣、李东阳 | | |
| **变更描述：** | | | | |
| **1.变更的内容：**  对软件系统设计的物资分配子系统进行修改，变为新的子系统，除去原有的两个子功能，替换为新的功能。 | | | | |
| **2.变更的原因和影响分析：**  原有的子功能日常用品分配和医用物资分配过于笼统，没有明确的功能点，并且只是站在管理员的角度设计的功能。从用户方面来讲，普通用户登录系统之后所能进行的操作没有明确的设计，这将会导致系统的可用性大大下降。 | | | | |
| 1. **应对变更的解决方案：**   将物资分配子系统改为物资预定系统，设计有物资信息查询功能、用户预定物资功能和区域内物资需求统计功能，并且对该子系统的交互界面进行优化，页面设计也要简介美观。 | | | | |
| **4.变更后分析：（此次变更会有怎样的改变或者好处）**  从用户方面会增加系统的可用性，使用户对本产品的好感度有所提升，更加明确的对物资的分配进行管理。 | | | | |
| **变更后的预算** | 由原来的10人日增加到15人日 | | | |
| **变更审批意见** | 部门经理 | | 同意 | |
| 研发部门负责人 | | 同意 | |
| 总经理 | | 同意 | |

编号：01