**项目范围变更申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称**：疫情防控物资调度系统 | | | | **项目经理：**赵阳 |
| **变更提出日期：**2022年 4月14日 | | | | **变更来源：** 客户 产品线 √ 项目组 |
| **变更类型：** 需求 设计 进度 预算 人员 状态  设计 设计 | | | | |
| **模块负责人：**林思桂 | | **小组成员：**刘健东、刘祥洁、金琦淋 | | |
| **变更描述：** | | | | |
| **1.变更的内容：**  对软件设计阶段的库存管理子系统进行修改，对其子功能进行改进优化。 | | | | |
| **2.变更的原因和影响分析：**  库存管理系统主要是为管理员设计的系统，所以功能要从管理者的角度设计。原有的管理功能只是对数据库进行增删改查，功能并不完善具体，不能让管理员较好的对物资和用户进行有效的管控，所以增加系统功能会对管理者的管理工作更便捷有效。 | | | | |
| **3.应对变更的解决方案：**  对原有的库存信息的增删改查功能合并为库存信息管理功能，并且对子系统增加用户管理功能、物资分配功能和系统维护功能。 | | | | |
| **4.变更后分析：**  变更后会使系统的功能更加完善，管理员对系统的管理工作也更便捷有效。 | | | | |
| **变更部分预算** | 工作量由原来的3人日增加到10人日 | | | |
| **变更审批意见** | 部门经理 | | 同意 | |
| 研发部门负责人 | | 同意 | |
| 总经理 | | 同意 | |

编号：02