**项目范围变更申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称**：疫情防控物资调度系统 | | | | **项目经理：**赵阳 |
| **变更提出日期：**2022年 4月14日 | | | | **变更来源：** 客户 产品线 √ 项目组 |
| **变更类型：** 需求 设计 进度 预算 人员 状态  设计 设计 | | | | |
| **模块负责人：**康超 | | **小组成员：**刘莹、秦玉杰 | | |
| **变更描述：** | | | | |
| **1.变更的内容：**  删除子系统物资查询，替换为新的子系统和功能 | | | | |
| **2.变更的原因和影响分析：**  原来的子系统只是一个对信息的查询的系统，几乎所有的子系统都有查询功能的设计，所以该系统设计的有些冗余，并且物资调度系统除了对用户所需物资进行统计和分配管理，还要对进行配送物资的工作人员有个特定的系统更方便他们的工作。 | | | | |
| 1. **应对变更的解决方案：**   删除原有的物资查询子系统，将其替换为物资配送子系统。增加配送物资信息表打印和个人工作量统计功能。 | | | | |
| **4.变更后分析：（此次变更会有怎样的改变或者好处）**  为系统增加了物资配送的功能，让系统的功能更加完善，可用性更高了。同时让疫情状态下物资调度有序高效进行的可能行更大了。 | | | | |
| **变更后范围** | 相当于对物资调度系统新增了一个子系统，大约需增加15人日 | | | |
| **变更审批意见** | 部门经理 | | 同意 | |
| 研发部门负责人 | | 同意 | |
| 总经理 | | 同意 | |

编号：03